[NOME DA ORGANIZAÇÃO OU EMPRESA]
[UNIDADE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO]

PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TI – PDGTI

PERÍODO DE VIGÊNCIA: [2026 – 2029]

[CIDADE – UF]
[ANO]

[NOME DA ORGANIZAÇÃO OU EMPRESA]

PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TI – PDGTI

PERÍODO DE VIGÊNCIA: [2026 – 2029]

Trabalho final / Documento institucional desenvolvido para a disciplina de Governança de TI. Apresenta o Plano Diretor de Governança de TI (PDGTI) estruturado em 9 capítulos, contendo a caracterização da organização, diagnóstico AS-IS, alinhamento estratégico via BSC, estrutura de governança com Matriz RACI, sistema de KPIs, gestão de riscos, justificativa de frameworks, melhoria de qualidade e o roadmap de implantação com CAPEX/OPEX.

[CIDADE – UF]
[ANO]

[NOME DA ORGANIZAÇÃO OU EMPRESA]

FOLHA DE APROVAÇÃO

O PLANO DIRETOR DE GOVERNANÇA DE TI – PDGTI (2026–2029) foi apreciado e aprovado pelos membros do Comitê Estratégico de TI e pela Alta Administração na reunião realizada em [Data de Aprovação].

| Membro do Comitê | Cargo / Função | Assinatura / Data |
| --- | --- | --- |
| [Nome do Dirigente Máximo / CEO] | Presidente do Comitê de Governança | _______________________ |
| [Nome do Gestor de TI / CIO] | Chief Information Officer (CIO) | _______________________ |
| [Nome do Gestor de Operações / COO] | Diretor de Operações e Negócios | _______________________ |
| [Nome do Encarregado LGPD / DPO] | Chief Information Security Officer (CISO) | _______________________ |

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

| Sigla | Significado / Denominação |
| --- | --- |
| ABNT | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| BSC | Balanced Scorecard |
| CAPEX | Capital Expenditure (Investimentos em Ativos de Capital) |
| CISO | Chief Information Security Officer |
| CMMI | Capability Maturity Model Integration |
| COBIT | Control Objectives for Information and Related Technology |
| FCS | Fatores Críticos de Sucesso |
| ISO | International Organization for Standardization |
| ITIL | Information Technology Infrastructure Library |
| KPI | Key Performance Indicator (Indicador-Chave de Desempenho) |
| LGPD | Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) |
| MPS-SW | Melhoria de Processos do Software Brasileiro |
| OPEX | Operational Expenditure (Despesas Operacionais) |
| PDGTI | Plano Diretor de Governança de TI |
| RACI | Responsible, Accountable, Consulted, Informed (Matriz de Responsabilidades) |
| SLA | Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço) |
| SOX | Sarbanes-Oxley Act |
| SWOT | Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (FOFA) |
| TIC | Tecnologia da Informação e Comunicação |

SUMÁRIO

💡 Instrução do Sumário Automático Este sumário está vinculado aos Estilos 'Heading 1' a 'Heading 3' do Microsoft Word via campo XML dinâmico. Para atualizar a lista de capítulos e números de página: 1. Clique com o botão direito no espaço abaixo e selecione 'Atualizar Campo' (ou pressione a tecla F9). 2. Selecione a opção 'Atualizar o índice inteiro'.

# 1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

💡 Orientação de Preenchimento - Capítulo 1 Descreva detalhadamente a empresa (real ou fictícia): porte, setor de atuação, missão, visão, valores, estrutura organizacional e o estado atual da área de TI (organograma, equipe e infraestrutura).

## 1.1 Visão Geral e Perfil Institucional

A [Nome da Empresa/Organização] é uma instituição atenta ao setor de [Ex: Serviços Financeiros / Varejo / Saúde / Setor Público], classificada como empresa de [Porte: Médio/Grande Porte], com cerca de [X] colaboradores diretos e presença em [Abrangência Geográfica].

A organização fundamenta-se nos seguintes direcionadores estratégicos corporativos:

Missão Organizacional: Oferecer soluções de excelência com inovação, agilidade e sustentabilidade, promovendo valor contínuo para clientes e acionistas.

Visão Estratégica: Consolidar-se como referência nacional no setor até 2029, destacando-se pela transformação digital e eficiência operacional.

## 1.2 Estrutura Organizacional e Organograma de TI

A estrutura organizacional da TI é chefiada pela Diretoria de Tecnologia da Informação (CIO), reportando-se à Presidência. A divisão interna compreende três gerências principais: Governança & Segurança, Infraestrutura & Redes e Desenvolvimento de Sistemas.

## 1.3 Infraestrutura Tecnológica e Quadro de Pessoal

A Tabela 1 sintetiza a infraestrutura de TI atual e o perfil da equipe técnica.

Tabela 1 – Resumo do Parque Tecnológico e Equipe de TI

| Componente / Eixo | Descrição Atual | Quantidade / Capacidade |
| --- | --- | --- |
| Servidores & Virtualização | Datacenter On-Premise (Dell PowerEdge) + Nuvem Híbrida | 12 Servidores Físicos / 80 VMs |
| Redes & Conectividade | Switches Gerenciáveis + Link de Internet Redundante | 1 Gbps Principal / 500 Mbps Backup |
| Sistemas Corporativos | ERP Integrado + CRM + Sistema de Cobrança Interno | 15 Aplicações Críticas |
| Equipe Técnica de TI | Analistas de Suporte, Desenvolvedores, DBA e CISO | 28 Colaboradores (20 Efetivos / 8 Terceirizados) |

Fonte: Dados internos da organização (2026).

# 2 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

💡 Orientação de Preenchimento - Capítulo 2 Apresente a avaliação AS-IS da TI: Matriz SWOT, principais dores e gargalos, histórico de indisponibilidades e a avaliação preliminar do nível de maturidade dos processos.

## 2.1 Análise SWOT / FOFA da Tecnologia da Informação

O diagnóstico ambiental da TI identificou os fatores internos (Forças e Fraquezas) e externos (Oportunidades e Ameaças), conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 2 – Matriz SWOT da Unidade de TI

| Fatores Internos | Fatores Externos |
| --- | --- |
| FORÇAS (STRENGTHS): • Equipe técnica comprometida; • Datacenter moderno; • Apoio formal da diretoria. | OPORTUNIDADES (OPPORTUNITIES): • Adoção de arquitetura Cloud Native; • Automação de processos operacionais; • Modelos SaaS de baixo custo. |
| FRAQUEZAS (WEAKNESSES): • Falta de processos formais de TI; • Baixa documentação de sistemas; • Ausência de catálogo de serviços com SLA. | AMEAÇAS (THREATS): • Ataques cibernéticos crescentes (Ransomware); • Rigidez de requisitos da LGPD/SOX; • Retenção de talentos de TI. |

Fonte: Diagnóstico AS-IS elaborado pelos autores (2026).

## 2.2 Mapeamento de Dores, Gargalos e Indisponibilidades

A análise operacional evidenciou que a falta de governança estruturada resulta em reatividade excessiva. No último ano, foram registradas 14 indisponibilidades críticas em sistemas essenciais, totalizando mais de 38 horas de downtime.

## 2.3 Avaliação Preliminar do Nível de Maturidade de TI

Com base nos níveis de maturidade do COBIT/CMMI (Níveis 0 a 5), estima-se que a TI encontra-se atualmente no Nível 1 (Ad-Hoc / Inicial), onde os processos são informais, inconsistentes e fortemente dependentes de esforços individuais.

# 3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS & MAPA ESTRATÉGICO

💡 Orientação de Preenchimento - Capítulo 3 Detone a estratégia de alinhamento TI-Negócio. Monte o Mapa Estratégico de TI contemplando as 4 perspectivas do Balanced Scorecard (BSC): Financeira, Clientes/Usuários, Processos Internos e Aprendizado & Crescimento.

## 3.1 Alinhamento Estratégico TI-Negócio

Para que a TI atue como parceira estratégica do negócio, todos os objetivos tecnológicos foram desdobrados a partir das prioridades corporativas de expansão e rentabilidade da organização.

## 3.2 Mapa Estratégico de TI nas 4 Perspectivas do BSC

A Tabela 3 apresenta a estrutura do Mapa Estratégico de Governança de TI alinhado ao Balanced Scorecard (BSC).

Tabela 3 – Matriz do Mapa Estratégico de TI (Perspectivas do BSC)

| Perspectiva do BSC | Objetivo Estratégico de TI | Resultado Esperado no Negócio |
| --- | --- | --- |
| 1. Financeira | Otimizar custos de TIC e maximizar o ROI de novos investimentos tecnológicos | Redução de custos operacionais (OPEX) e melhor aproveitamento do orçamento |
| 2. Clientes / Usuários | Elevar a satisfação dos usuários e a disponibilidade dos serviços digitais | SLA de sistemas acima de 99.5% e aumento na nota de satisfação (NPS) |
| 3. Processos Internos | Automatizar processos de negócio e padronizar o gerenciamento de serviços (ITIL) | Agilidade nas entregas e redução expressiva de erros operacionais |
| 4. Aprendizado & Crescimento | Capacitar a equipe em novas tecnologias e fortalecer a cultura de segurança | Retenção de talentos e conformidade contínua com LGPD/SOX |

Fonte: Elaborado com base na metodologia BSC (2026).

# 4 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA & POLÍTICAS

💡 Orientação de Preenchimento - Capítulo 4 Apresente a estrutura de tomada de decisão (Comitê Estratégico de TI), preencha a Matriz RACI para os processos de TI e especifique os princípios das Políticas Fundamentais (Segurança da Informação, Uso Aceitável e Aquisições).

## 4.1 Comitê Estratégico de TI (CGD/CETI)

Fica instituído o Comitê Estratégico de Governança de TI, com reuniões bimestrais, composto pelo CEO, CIO, Diretores de Negócio e o CISO, responsável pela aprovação de investimentos, priorização do portfólio e auditoria do PDGTI.

## 4.2 Matriz RACI de Responsabilidades dos Processos de TI

Para delimitar as atribuições nos processos de governança e operação de TI, adota-se o modelo RACI:
• R (Responsible / Executa): Quem realiza a atividade.
• A (Accountable / Aprova): Quem responde pelo resultado e possui autoridade de decisão.
• C (Consulted / Consultado): Especialista consultado antes da execução.
• I (Informed / Informado): Notificado após a conclusão ou tomada de decisão.

A Tabela 4 apresenta a Matriz RACI estruturada para os principais processos de TIC da organização.

Tabela 4 – Matriz RACI de Governança e Operações de TI

| Processo / Atividade de TI | Comitê de TI | CIO / Gestor TI | CISO / DPO | Coord. Infra | Coord. Sist. | Áreas Negócio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definição e Revisão do PDGTI | A | R | C | C | C | I |
| Aprovação de Investimentos e Orçamento | A | R | I | I | I | C |
| Gestão de Segurança e Proteção LGPD | A | C | R | C | C | I |
| Gestão de Mudanças e Releases de Software | I | A | C | R | R | I |
| Atendimento de Incidentes (Service Desk) | I | A | I | R | R | I |
| Avaliação e Seleção de Fornecedores | A | R | C | C | C | C |
| Monitoramento de Riscos de TI | A | R | R | C | C | I |
| Auditoria de Compliance e Processos | A | C | R | I | I | I |

Fonte: Matriz RACI estabelecida pela Governança de TI (2026).

## 4.3 Políticas Fundamentais de TI

Ficam estabelecidas três diretrizes normativas de cumprimento obrigatório por todos os colaboradores:

Política de Segurança da Informação (POSIN): Regras de controle de acesso, gestão de senhas, backup e criptografia.

Política de Uso Aceitável dos Ativos: Diretrizes sobre a utilização de computadores, internet, e-mail e dispositivos móveis.

Política de Aquisições e Contratações de TIC: Procedimentos formais para homologação e compra de hardware, software e serviços de TI.

# 5 GESTÃO DE DESEMPENHO E INDICADORES (KPIS)

💡 Orientação de Preenchimento - Capítulo 5 Especifique o sistema de métricas. Inclua indicadores estratégicos do negócio e operacionais de TI, com linha de base (baseline), metas, frequência de apuração e a estrutura do dashboard executivo.

## 5.1 Sistema de Métricas e KPIs de TI

O sistema de gestão de desempenho acompanha a evolução dos serviços de TI por meio de métricas quantitativas, garantindo alinhamento às metas organizacionais.

## 5.2 Quadro Sintético de Indicadores (KPIs)

A Tabela 5 detalha os principais indicadores do negócio e operacionais de TI.

Tabela 5 – Indicadores de Desempenho (KPIs do Negócio e Operacionais)

| Tipo | Nome do Indicador | Linha de Base | Meta 2029 | Frequência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Negócio | Índice de Disponibilidade de Sistemas Críticos (SLA) | 98,2% | 99,6% | Mensal | Coord. Infra |
| Negócio | Satisfação dos Usuários Internos (NPS) | 65 | 85 | Semestral | CIO |
| Operacional | Tempo Médio de Reparo (MTTR) | 4,5 horas | < 1,5 hora | Mensal | Service Desk |
| Operacional | Projetos de TI Entregues no Prazo e Custo | 60% | 90% | Quadrimestral | PMO / Sistemas |
| Operacional | Nível de Conformidade à LGPD / POSIN | 45% | 95% | Semestral | CISO / DPO |

Fonte: Indicadores definidos no PDGTI (2026).

## 5.3 Dashboard Executivo e Acompanhamento

Os indicadores serão consolidados em um Dashboard Executivo automatizado (Power BI / Grafana), com relatórios visuais apresentados bimestralmente ao Comitê Estratégico de TI.

# 6 GESTÃO DE RISCOS & COMPLIANCE

💡 Orientação de Preenchimento - Capítulo 6 Construa a Matriz de Riscos de TI (Probabilidade x Impacto), detalhe os planos de mitigação e evidencie o atendimento aos requisitos regulatórios relevantes (SOX, LGPD e ISO/IEC 27001).

## 6.1 Metodologia de Avaliação de Riscos (Probabilidade x Impacto)

Os riscos tecnológicos foram categorizados quanto à probabilidade e impacto em escalas de 1 a 5, resultando em níveis de Risco Baixo, Médio, Alto e Crítico.

## 6.2 Matriz de Riscos de TI e Planos de Mitigação

A Tabela 6 sintetiza a Matriz de Riscos e os respectivos controles mitigadores.

Tabela 6 – Matriz de Riscos de TI e Planos de Resposta

| Risco Identificado | Probab. | Impacto | Nível | Plano de Mitigação / Resposta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vazamento de dados pessoais (LGPD) | Média | Muito Alto | Crítico | Criptografia de banco de dados, DLP e treinamentos. |
| Ataque de Ransomware / Sequestro de Dados | Média | Alto | Alto | Implementação de EDR/NGFW e testes de Backup Offline. |
| Indisponibilidade prolongada de Datacenter | Baixa | Muito Alto | Alto | Plano de Continuidade de Negócios (PCN) e Disaster Recovery na nuvem. |
| Não conformidade nos relatórios financeiros (SOX) | Baixa | Alto | Médio | Trilha de auditoria automatizada e segregação de funções (SoD). |

Fonte: Gestão de Riscos corporativa (2026).

## 6.3 Requisitos Regulatórios e de Compliance (SOX, LGPD, ISO 27001)

A governança de TI assegura conformidade integral aos seguintes arcabouços:
• Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Mapeamento do ciclo de vida dos dados e gestão de consentimentos.
• Sarbanes-Oxley Act (SOX): Controles internos automatizados sobre sistemas de contabilidade e finanças.
• ISO/IEC 27001: Implementação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI).

# 7 SELEÇÃO E JUSTIFICATIVA DE FRAMEWORKS

💡 Orientação de Preenchimento - Capítulo 7 Justifique a escolha e a adaptação das normas e modelos internacionais adotados no plano: ISO/IEC 38500 (Governança Corporativa de TI), COBIT (Objetivos de Governança e Gestão) e ITIL v4 (Serviços de TI).

## 7.1 Adequação dos Modelos à Realidade Organizacional

Nenhum framework deve ser adotado como dogma rígido. A organização aplica o princípio da 'combinação sob medida' (tailoring), adaptando as melhores práticas internacionais à sua escala e cultura.

## 7.2 Mapeamento e Aplicação dos Frameworks

A Tabela 7 detalha a justificativa e o escopo de aplicação de cada modelo selecionado.

Tabela 7 – Mapeamento e Justificativa de Frameworks de Governança e TI

| Framework / Norma | Foco Principal de Atuação | Justificativa e Benefício Institucional |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 38500 | Governança Corporativa da TI | Orienta os 6 princípios da alta administração: Avaliar, Dirigir e Monitorar o uso da tecnologia. |
| COBIT 2019 | Estruturação de Processos de Governança | Proporciona alinhamento dos objetivos de TI aos de negócio através dos domínios EDM, APO, BAI, DSS e MEA. |
| ITIL v4 | Gestão de Serviços e Operações de TI | Otimiza a entrega de valor através da Cadeia de Valor do Serviço, Gerenciamento de Incidentes, Mudanças e Catálogo de Serviços. |

Fonte: Seleção técnica de frameworks (2026).

# 8 MELHORIA DE PROCESSOS & QUALIDADE

💡 Orientação de Preenchimento - Capítulo 8 Apresente a estratégia de maturidade do desenvolvimento de software (CMMI / MPS-SW), os procedimentos de gestão de mudanças e as métricas de qualidade de software baseadas na ISO/IEC 25010 (antiga ISO 9126).

## 8.1 Avaliação e Evolução da Maturidade (CMMI / MPS-SW)

A organização estabelece um plano para elevar o nível de maturidade do desenvolvimento de sistemas do Nível 1 para o Nível 3 (Definido) da norma MR-MPS-SW / CMMI-DEV nos próximos 24 meses, garantindo processos padronizados e mensuráveis.

## 8.2 Gestão de Mudanças e Liberação de Software

Todas as alterações em código e infraestrutura deverão passar pelo Comitê de Controle de Mudanças (CAB), reduzindo falhas em produção por meio de testes automatizados e esteiras de CI/CD.

## 8.3 Métricas de Qualidade de Software (ISO/IEC 25010 / 9126)

A Tabela 8 relaciona as características de qualidade adotadas para auditoria de software.

Tabela 8 – Métricas de Qualidade de Software (ISO/IEC 25010)

| Atributo de Qualidade | Métrica de Avaliação | Meta Estabelecida |
| --- | --- | --- |
| Adequação Funcional | Percentual de requisitos cobertos por testes unitários | > 85% de cobertura de código |
| Confiabilidade / Tolerância a Falhas | Taxa de defeitos críticos identificados em produção | < 0.5 defeito por kLOC |
| Usabilidade e Acessibilidade | Nível de satisfação da experiência do usuário (UX) | Nota mínima 4.5 / 5.0 |
| Segurança Cibernética | Ausência de vulnerabilidades de severidade Alta/Crítica | 0 vulnerabilidades conhecidas em produção |

Fonte: Qualidade de Software ISO/IEC 25010 (2026).

# 9 ROADMAP DE IMPLANTAÇÃO & BENEFÍCIOS

💡 Orientação de Preenchimento - Capítulo 9 Apresente o plano de implantação em ondas (curto, médio e longo prazo), detalhe a estimativa de investimentos (CAPEX/OPEX), os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) e a Matriz de Benefícios para o negócio.

## 9.1 Cronograma em Ondas de Maturidade

A implantação do PDGTI ocorrerá de maneira estruturada ao longo de 4 anos, em 3 ondas sequenciais:
• Onda 1 – Curto Prazo (Ano 1 / 2026): Estabilização da governança, adequação emergencial à LGPD, políticas básicas e ferramentas de monitoramento.
• Onda 2 – Médio Prazo (Anos 2-3 / 2027-2028): Automação de serviços ITIL, migração para nuvem híbrida e esteira CI/CD.
• Onda 3 – Longo Prazo (Ano 4 / 2029): Consolidação da maturidade CMMI Nível 3, otimização por IA e governança orientada a valor contínuo.

## 9.2 Estimativa Orçamentária de Investimentos (CAPEX e OPEX)

A Tabela 9 apresenta a previsão de despesas de investimento em capital (CAPEX) e despesas operacionais (OPEX).

Tabela 9 – Quadro Sintético de CAPEX e OPEX para o PDGTI (R$)

| Onda de Implantação | CAPEX (Investimentos) | OPEX (Operacional) | Total Estimado (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Onda 1 (2026) | 320.000,00 | 150.000,00 | 470.000,00 |
| Onda 2 (2027-2028) | 450.000,00 | 280.000,00 | 730.000,00 |
| Onda 3 (2029) | 180.000,00 | 210.000,00 | 390.000,00 |
| TOTAL GERAL DO PDGTI | 950.000,00 | 640.000,00 | 1.590.000,00 |

Fonte: Planejamento Orçamentário de TI (2026).

## 9.3 Fatores Críticos de Sucesso (FCS)

A viabilidade e o sucesso da execução do PDGTI dependem dos seguintes Fatores Críticos de Sucesso:

Patrocínio ativo e contínuo da Alta Administração e da Presidência.

Garantia de alocação tempestiva dos recursos orçamentários previstos.

Engajamento das áreas usuárias na definição de requisitos e testes.

Programa contínuo de gestão de mudanças corporativas e capacitação técnica das equipes.

## 9.4 Matriz de Benefícios Esperados

A implementação completa deste plano proporcionará os seguintes benefícios diretos à organização:
1. Mitigação expressiva de riscos de indisponibilidade e penalidades de LGPD/compliance;
2. Aumento na agilidade de lançamento de novos produtos e serviços digitais;
3. Maior transparência, previsibilidade orçamentária e governança nos investimentos em TIC.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 27001: Tecnologia da informação — Técnicas de segurança — Sistemas de gestão da segurança da informação — Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

BITTENCOURT, Carlos Magno Andriolli. Governança corporativa e compliance: planejamento e gestão estratégica. Curitiba: Contentus, 2020.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

FERNANDES, Aguinaldo Aragon; ABREU, Vladimir Ferraz. Implantando a governança de TI: da estratégia à gestão de processos e serviços. 4. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.

ISACA. COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives. Schaumburg: ISACA, 2019.

ISO/IEC. ISO/IEC 38500: Corporate governance of information technology. Geneva: ISO/IEC, 2015.

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE MATURIDADE DE TI

[Inclua aqui formulários, checklists ou pesquisas de clima/maturidade aplicados internamente durante a fase de diagnóstico AS-IS].

ANEXO A – PORTARIA DE INSTITUIÇÃO DO COMITÊ DE TI

[Anexe aqui a cópia da Portaria, Resolução ou ato normativo oficial que instituiu o Comitê Estratégico de TI na empresa].