## Slide 1: Ciclo de Vida de Software

## Slide 2: Ciclo de Vida de Software
O desenvolvimento de software é uma atividade complexa que envolve diversas etapas, profissionais e decisões técnicas. Diferentemente de tarefas simples de programação individual, projetos de software geralmente demandam planejamento, coordenação de equipes, controle de qualidade, gestão de recursos e alinhamento com as necessidades dos usuários ou da organização.
Para lidar com essa complexidade, a Engenharia de Software utiliza o conceito de Ciclo de Vida de Software, que descreve o conjunto organizado de etapas pelas quais um sistema passa desde a identificação de uma necessidade até sua eventual substituição ou descontinuação.

## Slide 3: Ciclo de Vida de Software
O ciclo de vida pode ser entendido como uma estrutura conceitual que organiza o processo de desenvolvimento, estabelecendo:
  quais atividades devem ser realizadas
  em que ordem essas atividades ocorrem
  quais resultados ou artefatos são produzidos em cada etapa
  quem são os responsáveis por cada fase
Essa estrutura permite que o desenvolvimento seja conduzido de forma mais previsível, controlada e transparente, reduzindo riscos associados à construção de sistemas complexos.

## Slide 4: Ciclo de Vida de Software - Exemplo
Imagine uma empresa que decide desenvolver um sistema para controle de estoque.
Sem um ciclo de vida estruturado, os desenvolvedores poderiam começar diretamente a programar, sem compreender completamente:
  quais funcionalidades o sistema precisa ter
  quais usuários irão utilizá-lo
  quais dados precisam ser armazenados
  quais relatórios são necessários
Como resultado, o sistema poderia não atender às necessidades reais da empresa.
Ao utilizar um ciclo de vida estruturado, primeiro ocorre a análise das necessidades, depois o planejamento da solução, seguido da implementação, testes e implantação, reduzindo a probabilidade de erros graves no projeto.

## Slide 5: Conceito de Ciclo de Vida de Software
O Ciclo de Vida de Software (Software Development Life Cycle – SDLC) é um modelo conceitual que descreve as etapas necessárias para planejar, desenvolver, implantar e manter um sistema de software ao longo do tempo.
Ele não define apenas atividades técnicas, mas também inclui aspectos organizacionais, como:
  comunicação entre equipes
  validação com usuários
  documentação do sistema
  gestão de mudanças

## Slide 6: Conceito de Ciclo de Vida de Software
O ciclo de vida busca responder três perguntas fundamentais em projetos de software:
  O que deve ser construído?
  Como o sistema será desenvolvido?
  Como garantir que o sistema atende às necessidades dos usuários?
Para responder a essas perguntas, o ciclo de vida organiza o processo de desenvolvimento em fases bem definidas.

## Slide 7: Conceito de Ciclo de Vida de Software
Essas fases podem variar dependendo do modelo utilizado, mas geralmente incluem:
  levantamento de requisitos
  projeto do sistema
  implementação
  testes
  implantação
  manutenção

## Slide 8: Conceito de Ciclo de Vida de Software
Cada fase gera artefatos específicos, que são produtos do processo de desenvolvimento.
Exemplos de artefatos incluem:
  documentos de requisitos
  diagramas de arquitetura
  código-fonte
  scripts de banco de dados
  relatórios de teste
  manuais do usuário

## Slide 9: Conceito de Ciclo de Vida de Software
No desenvolvimento de um sistema de matrícula online para uma universidade, o ciclo de vida pode gerar os seguintes artefatos:
Esses artefatos servem como registros formais do progresso do projeto.
Fase | Artefato
Requisitos | Documento com regras de matrícula
Projeto | Diagrama de banco de dados
Implementação | Código do sistema
Testes | Relatórios de testes
Implantação | Manual do usuário

## Slide 10: Importância do Ciclo de Vida no Desenvolvimento de Software
A adoção de um ciclo de vida estruturado é fundamental para garantir a qualidade e a viabilidade de projetos de software.
Projetos conduzidos sem planejamento adequado frequentemente enfrentam problemas como:
  atrasos significativos
  aumento de custos
  retrabalho frequente
  falhas de comunicação entre equipes
  sistemas que não atendem às necessidades dos usuários
O ciclo de vida ajuda a evitar esses problemas ao fornecer uma estrutura organizada para o desenvolvimento.

## Slide 11: Importância do Ciclo de Vida no Desenvolvimento de Software
Entre os principais benefícios estão:
Planejamento mais preciso
  A divisão do projeto em etapas permite estimar prazos, custos e recursos necessários de maneira mais realista.
  Exemplo, se um projeto prevê:
    2 semanas para levantamento de requisitos
    3 semanas para projeto
    6 semanas para implementação
    2 semanas para testes
  então é possível estimar um cronograma aproximado de desenvolvimento.

## Slide 12: Importância do Ciclo de Vida no Desenvolvimento de Software
Entre os principais benefícios estão:
Controle do progresso do projeto
  Cada fase do ciclo de vida possui entregas específicas, permitindo que o progresso seja acompanhado.
  Exemplo
    Ao finalizar a fase de requisitos, a equipe deve entregar um documento de requisitos aprovado pelos usuários.
  Isso permite verificar se o projeto está avançando conforme planejado.

## Slide 13: Importância do Ciclo de Vida no Desenvolvimento de Software
Entre os principais benefícios estão:
Melhoria da comunicação
  Quando todos os participantes compreendem as etapas do processo, a comunicação entre desenvolvedores, analistas e gestores torna-se mais eficiente.
  Exemplo
    Durante a fase de requisitos, reuniões entre usuários e analistas ajudam a esclarecer dúvidas sobre funcionalidades do sistema.

## Slide 14: Importância do Ciclo de Vida no Desenvolvimento de Software
Entre os principais benefícios estão:
Redução de riscos
  Ao dividir o desenvolvimento em fases, problemas podem ser detectados mais cedo.
  Exemplo
    Se um erro de requisito for identificado ainda na fase de análise, o impacto é pequeno. Se o erro só for percebido após a implementação, pode ser necessário refazer grande parte do sistema.

## Slide 15: Fases Típicas do Ciclo de Vida de Software
Embora existam diferentes modelos de processo, a maioria deles compartilha um conjunto de fases fundamentais.
  Levantamento e Análise de Requisitos
  Projeto ou Design do Sistema
  Implementação
  Testes
  Implantação
  Manutenção

## Slide 16: Fases Típicas do Ciclo de Vida de Software
Levantamento e Análise de Requisitos
A fase de requisitos é responsável por compreender o problema que o sistema deve resolver.
Nessa etapa, os analistas procuram identificar:
  quais funcionalidades o sistema deve possuir
  quais dados precisam ser armazenados
  quem são os usuários do sistema
  quais restrições técnicas ou legais existem
O levantamento de requisitos pode utilizar diversas técnicas, como:
  entrevistas com usuários
  questionários
  observação de processos
  análise de documentos existentes
  workshops com especialistas

## Slide 17: Fases Típicas do Ciclo de Vida de Software
Os requisitos geralmente são classificados em duas categorias:
Requisitos funcionais
  Descrevem o que o sistema deve fazer.
  Exemplo:
    cadastrar clientes
    registrar pedidos
    emitir relatórios
Requisitos não funcionais
  Descrevem características de qualidade do sistema.
  Exemplo:
    tempo de resposta inferior a 2 segundos
    disponibilidade de 99% do tempo
    acesso seguro com autenticação

## Slide 18: Fases Típicas do Ciclo de Vida de Software
Exemplo
Em um sistema de biblioteca, alguns requisitos podem ser:
Requisitos funcionais:
  cadastrar livros
  registrar empréstimos
  controlar devoluções
Requisitos não funcionais:
  acesso apenas para usuários autenticados
  backup diário do banco de dados

## Slide 19: Fases Típicas do Ciclo de Vida de Software
Projeto ou Design do Sistema
  Após compreender os requisitos, a equipe precisa definir como o sistema será construído.
  Essa fase envolve decisões arquiteturais importantes, entre elas:
    estrutura do banco de dados
    divisão do sistema em módulos
    tecnologias utilizadas
    comunicação entre componentes
  Ferramentas de modelagem são frequentemente utilizadas nessa etapa. Entre os diagramas mais comuns estão:
    diagramas de classes
    diagramas de componentes
    diagramas de sequência
    diagramas de arquitetura

## Slide 20: Fases Típicas do Ciclo de Vida de Software
Exemplo
  Em um sistema de comércio eletrônico, o projeto pode dividir o sistema em módulos como:
    módulo de usuários
    módulo de catálogo de produtos
    módulo de carrinho de compras
    módulo de pagamentos
  Cada módulo possui responsabilidades específicas.

## Slide 21: Fases Típicas do Ciclo de Vida de Software
Implementação
  A implementação corresponde à fase de construção do sistema.
  Nesta etapa os desenvolvedores transformam o projeto em código executável.
  As atividades incluem:
    programação das funcionalidades
    criação de bancos de dados
    integração entre módulos
    configuração de servidores
  A implementação pode utilizar diversas linguagens e tecnologias, como:
    Java
    Python
    JavaScript
    bancos de dados relacionais ou NoSQL
    frameworks de desenvolvimento

## Slide 22: Fases Típicas do Ciclo de Vida de Software
Exemplo
  Em um sistema web, a implementação pode incluir:
    backend em Node.js
    frontend em React
    banco de dados PostgreSQL

## Slide 23: Fases Típicas do Ciclo de Vida de Software
Testes
  A fase de testes tem como objetivo verificar se o sistema funciona corretamente.
  Os testes ajudam a identificar erros que podem comprometer o funcionamento do sistema.
  Existem diferentes tipos de testes:
    Testes unitários
      Verificam partes individuais do código.
      Exemplo: testar uma função que calcula o valor total de um pedido.

## Slide 24: Fases Típicas do Ciclo de Vida de Software
    Testes de integração
      Verificam se diferentes módulos funcionam corretamente juntos.
      Exemplo: verificar se o módulo de pagamento comunica corretamente com o banco de dados.
    Testes de sistema
      Avaliam o sistema completo.
      Exemplo: simular uma compra completa em um sistema de e-commerce.
    Testes de aceitação
      Realizados pelos usuários finais para validar se o sistema atende às necessidades.

## Slide 25: Fases Típicas do Ciclo de Vida de Software
Implantação
  A implantação ocorre quando o sistema é disponibilizado para uso real.
  Essa fase pode envolver diversas atividades técnicas e organizacionais. Entre elas:
    instalação em servidores
    configuração de ambiente de produção
    migração de dados antigos
    treinamento de usuários
    monitoramento inicial do sistema

## Slide 26: Fases Típicas do Ciclo de Vida de Software
Exemplo
  Ao implantar um sistema de gestão escolar, pode ser necessário:
    importar dados de alunos
    cadastrar professores
    configurar permissões de acesso

## Slide 27: Fases Típicas do Ciclo de Vida de Software
Manutenção
  Após a implantação, o sistema continua evoluindo.
  A manutenção pode ocorrer por diferentes motivos:
    correção de erros
    melhoria de desempenho
    adaptação a mudanças tecnológicas
    inclusão de novas funcionalidades
  A manutenção costuma ser dividida em categorias:
    Manutenção corretiva
      Correção de falhas identificadas após o uso do sistema.
    Manutenção evolutiva
      Adição de novas funcionalidades.
    Manutenção adaptativa
      Ajustes para adaptação a novos ambientes tecnológicos.

## Slide 28: Fases Típicas do Ciclo de Vida de Software
Exemplo
  Um sistema de vendas pode receber uma nova funcionalidade para integração com meios de pagamento digitais, caracterizando manutenção evolutiva.

## Slide 29: Modelo Cascata
O Modelo Cascata é um dos primeiros modelos de processo utilizados na Engenharia de Software.
Ele organiza o desenvolvimento de forma sequencial, onde cada fase depende da conclusão da anterior.
As etapas do modelo cascata normalmente incluem:
  Requisitos
  Projeto
  Implementação
  Testes
  Implantação
  Manutenção
Cada etapa gera resultados que servem de base para a próxima fase.

## Slide 30: Modelo Cascata - Sommerville

## Slide 31: Modelo Cascata
Vantagens do Modelo Cascata
  O modelo cascata apresenta algumas vantagens importantes.
  Estrutura clara
    As fases são bem definidas, facilitando o planejamento.
    Exemplo: uma equipe pode estabelecer que o projeto só avança para implementação após aprovação formal dos requisitos.
  Facilidade de gestão
    Gestores conseguem acompanhar o progresso do projeto por meio da conclusão das etapas.
    Exemplo: a entrega do documento de requisitos indica a conclusão da primeira fase.
  Boa documentação
    A forte ênfase em documentação facilita manutenção futura.
    Exemplo: novos desenvolvedores podem compreender o sistema analisando documentos existentes.

## Slide 32: Modelo Cascata
Limitações do Modelo Cascata
  Apesar de suas vantagens, o modelo cascata apresenta limitações.
  Rigidez
    Mudanças tardias podem exigir retrabalho significativo.
    Exemplo: alterar um requisito após a implementação pode exigir modificações extensas no código.
  Feedback tardio
    Usuários só interagem com o sistema nas fases finais.
    Exemplo: um usuário pode perceber apenas na implantação que uma funcionalidade não atende às necessidades reais.
  Baixa flexibilidade
    O modelo não se adapta bem a projetos com requisitos incertos ou que mudam com frequência.

## Slide 33: Aplicação no Projeto da Disciplina
No contexto de projetos acadêmicos, o modelo cascata pode ser utilizado como estrutura inicial de organização do desenvolvimento.
Um projeto pode seguir as etapas:
  definição do problema
  levantamento de requisitos
  modelagem do sistema
  implementação inicial
  testes
  avaliação final

## Slide 34: Estudo de Caso
Considere o desenvolvimento de um Sistema de Biblioteca Digital.
O sistema deve permitir:
  cadastro de livros
  controle de empréstimos
  busca por títulos ou autores
  geração de relatórios de utilização
Descreva como cada fase do modelo cascata poderia ser aplicada no desenvolvimento desse sistema.
Notes: Levantamento de requisitos
Nesta fase seriam identificadas as necessidades da biblioteca e dos usuários do sistema.
Atividades possíveis:
entrevistas com bibliotecários
análise do processo atual de empréstimos
identificação das funcionalidades do sistema
Artefato produzido:
documento de requisitos do sistema
Projeto do sistema
A equipe definiria como o sistema será estruturado.
Decisões importantes:
arquitetura do sistema
estrutura do banco de dados
definição das principais entidades (livro, usuário, empréstimo)
Artefatos produzidos:
diagramas UML
modelo de dados
definição da arquitetura do sistema
Implementação
Nesta fase os desenvolvedores implementariam o sistema com base no projeto definido.
Atividades:
desenvolvimento do código
criação das telas do sistema
implementação das regras de negócio
Artefato produzido:
código-fonte do sistema
Testes
O sistema seria testado para verificar se atende aos requisitos definidos.
Tipos de testes possíveis:
testes de cadastro de livros
testes de empréstimo e devolução
testes de consulta ao acervo
Objetivo:
identificar erros
validar funcionamento do sistema
Implantação
Após os testes, o sistema seria disponibilizado para uso real na biblioteca.
Atividades:
instalação do sistema
treinamento dos usuários
início da operação

## Slide 35: Exercício
Uma instituição educacional deseja desenvolver um Sistema de Agendamento de Laboratórios de Informática.
Atualmente, os horários são controlados manualmente por planilhas, o que gera conflitos entre turmas e dificuldade de organização.
O novo sistema deve permitir:
  agendamento online de laboratórios
  consulta de disponibilidade
  registro de manutenção de equipamentos
  geração de relatórios de utilização
Analise como o desenvolvimento desse sistema poderia seguir o modelo cascata, identificando as atividades realizadas em cada etapa.